Audit SEO Proactifs Conseils

Mise à jour — Mai 2026

État d’avancement vs. recommandations d’avril 2026

| 5 Tâches terminées | 5 Partiellement faites | 2 Restent à faire | 63% Avancement global |
| --- | --- | --- | --- |

# Synthèse

Excellente progression depuis l’audit d’avril. 5 recommandations sur 12 sont totalement traitées, 5 le sont en grande partie. Les chantiers techniques structurants sont bouclés (sitemap, robots, vercel.json, Open Graph, landing pages villes, blog). Il reste essentiellement du polissage on-page et un chantier de fond sur la longueur des contenus.

## Points forts depuis avril

- Sitemap.xml et robots.txt en production avec headers Vercel adaptés.

- vercel.json professionnel : cleanUrls, rewrites, redirects 301 sur les anciennes URLs, security headers, cache-control.

- 4 landing pages villes livrées (Asnières, Courbevoie, Levallois, Nanterre) — chacune avec FAQ Schema et OG tags.

- Blog lancé avec 6 articles 2026 (au lieu des 3 piliers prévus) — bonne base de contenus informationnels.

- Open Graph tags présents sur les 19 pages auditées.

## Points d’attention

- Longueur des contenus : aucune page services ne dépasse 1500 mots (objectif minimum). Plus gros chantier restant.

- Méta descriptions et titles : 6 pages encore hors normes (3 trop courtes, 3 trop longues, 3 titles >60 cars).

- FAQ Schema manquant sur 4 pages (dont l’accueil) — opportunité de rich snippets perdue.

# Statut détaillé des 12 recommandations

### Quick wins (priorités 1-7)

| # | Recommandation | Impact | Statut | Détail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sitemap.xml + robots.txt | Critique | ✅ Fait | /sitemap.xml créé (10+ URLs, lastmod, priority). /robots.txt en place avec lien sitemap. |
| 2 | Title tags trop longs | Haute | ⚠️ Partiel | Les 4 pages ciblées sont OK. Mais 3 nouvelles pages dépassent 60 caractères : investissement-immobilier (78), simulation-pret-immobilier (82), guide-5-erreurs-patrimoniaux (82). |
| 3 | Meta descriptions ≤155 cars | Haute | ⚠️ Partiel | 12 pages sur 19 sont OK. À corriger : 3 trop courtes (cession-entreprise 25, declaration-impots 13, simulation-pret 25) et 3 trop longues (>160 cars). |
| 4 | Open Graph tags | Haute | ✅ Fait | Les 19 pages auditées ont og:title (et og:description, og:image). |
| 5 | Liens footer href="#" | Haute | ⚠️ Partiel | La plupart des liens footer pointent vers les bonnes pages. 1 lien restant href="#" sur index.html (Bilan patrimonial sur mesure, ligne 1043). |
| 6 | FAQ Schema (JSON-LD) | Haute | ⚠️ Partiel | 13 pages sur 19 ont un FAQPage. Manquant sur : index, courtage-credit-immobilier, guide-5-erreurs-patrimoniaux, page-conseiller-patrimoine-colombes. |
| 7 | Images sur pages services | Haute | ⚠️ Partiel | Toutes les pages services ont 2+ images, sauf guide-5-erreurs-patrimoniaux.html (0 image) et bilan-patrimonial.html (1 seule image). |

### Investissements stratégiques (priorités 8-12)

| # | Recommandation | Impact | Statut | Détail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 4 landing pages villes | Haute | ✅ Fait | Asnières-sur-Seine, Courbevoie, Levallois-Perret, Nanterre — toutes créées et dans le sitemap. |
| 9 | Blog avec 3 articles piliers | Haute | ✅ Fait (et au-delà) | 6 articles publiés au lieu de 3 prévus : per-vs-assurance-vie, reduire-impots, lmnp, donation-vivant, sci-familiale, scpi (tous datés 2026). |
| 10 | URLs sans .html (Vercel) | Moyenne | ✅ Fait | vercel.json configuré : cleanUrls + rewrites pour toutes les pages, redirects 301 sur les anciennes URLs (/contact, /services, /a-propos, etc.). |
| 11 | Enrichir contenu 1500+ mots | Haute | ❌ À faire | Pages services entre 347 et 809 mots. Aucune n'atteint 1500 mots. Prioriser : preparation-retraite (347), optimisation-fiscale (436), cession-entreprise (432), declaration-impots (437), placements-financiers (467). |
| 12 | Netlinking local | Haute | ❓ À vérifier hors-fichier | Action externe — non vérifiable depuis le site. À confirmer : inscriptions annuaires (france-gestion-patrimoine, experts-du-patrimoine, perlib), avis Google My Business, articles invités. |

# Liste précise des actions restantes

Le tableau ci-dessous regroupe toutes les anomalies détectées sur les fichiers HTML actuels. Volume estimé : 2 à 3 heures pour les corrections on-page, 1 semaine pour l’enrichissement éditorial.

| Type | Page | Mesure | Action |
| --- | --- | --- | --- |
| Title trop long | investissement-immobilier.html | 78 cars | Resserrer ex: "Investissement Immobilier Locatif ¦ Conseiller 92" (51) |
| Title trop long | simulation-pret-immobilier.html | 82 cars | Ex: "Simulation Prêt Immobilier Gratuite ¦ Proactifs Conseils" (56) |
| Title trop long | guide-5-erreurs-patrimoniaux.html | 82 cars | Ex: "Guide : 5 Erreurs Patrimoniales à Éviter ¦ Téléchargement" (58) |
| Meta trop courte | cession-entreprise.html | 25 cars | Réécrire 140-155 cars avec mot-clé + bénéfice + CTA |
| Meta trop courte | declaration-impots-ile-de-france.html | 13 cars | Réécrire 140-155 cars avec mot-clé + bénéfice + CTA |
| Meta trop courte | simulation-pret-immobilier.html | 25 cars | Réécrire 140-155 cars avec mot-clé + bénéfice + CTA |
| Meta trop longue | investissement-immobilier.html | 169 cars | Couper à 150-155 cars |
| Meta trop longue | courtage-credit-immobilier.html | 165 cars | Couper à 150-155 cars |
| Meta trop longue | placements-financiers.html | 161 cars | Couper à 150-155 cars |
| FAQ Schema manquant | index.html | — | Ajouter bloc FAQPage JSON-LD avec 4-6 questions générales |
| FAQ Schema manquant | courtage-credit-immobilier.html | — | Ajouter FAQPage sur les questions crédit |
| FAQ Schema manquant | guide-5-erreurs-patrimoniaux.html | — | Ajouter FAQPage sur les 5 erreurs |
| FAQ Schema manquant | page-conseiller-patrimoine-colombes.html | — | Ajouter FAQPage sur le cabinet local |
| Aucune image | guide-5-erreurs-patrimoniaux.html | 0 img | Ajouter 2 visuels avec alt texte mot-clé |
| 1 seule image | bilan-patrimonial.html | 1 img | Ajouter 1-2 images supplémentaires |
| Lien footer cassé | index.html (l. 1043) | href="#" | Pointer vers /bilan-patrimonial |
| Contenu < 1500 mots | 9 pages services | 347 → 809 | Enrichir progressivement (Cas pratiques, Questions, Maillage) |

# Plan d’action priorisé — 3 vagues

## 🟢 Vague 1 — À faire maintenant (1h, gratuit)

- 1. Corriger le lien footer cassé sur index.html ligne 1043 → /bilan-patrimonial.

- 2. Réécrire 6 méta descriptions hors gabarit (cession-entreprise, declaration-impots, simulation-pret, investissement-immobilier, courtage-credit-immobilier, placements-financiers).

- 3. Resserrer 3 titles >60 cars (investissement-immobilier, simulation-pret-immobilier, guide-5-erreurs-patrimoniaux).

- 4. Ajouter FAQ Schema sur index, courtage-credit-immobilier, guide-5-erreurs-patrimoniaux, page-conseiller-patrimoine-colombes.

- 5. Compléter les images du guide-5-erreurs (0 img) et de bilan-patrimonial (1 seule).

## 🟡 Vague 2 — Cette semaine (Google + analytics)

- Vérifier que Google Search Console est connecté + soumettre sitemap.xml.

- Vérifier la couverture d’indexation des 4 nouvelles pages villes et des 6 articles de blog.

- Activer Google Analytics 4 si pas encore fait, paramétrer la conversion "Bilan demandé".

- Lancer un crawl Screaming Frog (gratuit < 500 URLs) pour détecter liens cassés et redirections.

- Activer Google My Business + demander 5 avis aux premiers clients.

## 🔴 Vague 3 — Ce mois-ci (chantier de fond)

- Enrichir 9 pages services à 1500+ mots (actuellement 347 à 809). À ajouter par page :

- - Section "Cas pratiques" (1 ou 2 mini études de cas anonymisées : profil + résultat).

- - Section "Combien puis-je économiser ?" avec exemples chiffrés.

- - Section "Questions fréquentes" (5-7 Q/R) — réutilisable pour FAQ Schema.

- - Maillage interne : 3-5 liens vers d’autres services et 1 article de blog.

- Netlinking local : inscription france-gestion-patrimoine, experts-du-patrimoine, perlib + demande lien CCI 92.

- Articles invités sur Capital.fr, Meilleurtaux, Disnat — pitch trimestriel.

# Outils SEO recommandés (rappel)

- Google Search Console — gratuit — soumission sitemap, suivi positions, alertes erreurs.

- Google Analytics 4 — gratuit — trafic organique, conversions, parcours.

- PageSpeed Insights — gratuit — Core Web Vitals.

- Screaming Frog — gratuit jusqu’à 500 URLs — crawl technique.

- Ahrefs / SEMrush — payant — volumes mots-clés, backlinks concurrents (à connecter via MCP si abonnement).

- Schema.dev validator — gratuit — validation JSON-LD avant push.

© 2026 Proactifs Conseils — Mise à jour audit SEO confidentielle